ARENDUSÜLESANNE

GPT-5.6 Sol: analüütika, admin ja kasutajate juhtimine

Platvorm: SotsiaalAI / repo sotsiaalai-uus

Tellija: Marta Febentshukova

Kuupäev: 11. juuli 2026

Staatus: Tehniline arendusbrief ja vastuvõtukriteeriumid

Põhimudel: GPT-5.6 Sol Max; Fable 5 hilisemaks UI-viimistluseks

Põhiotsus: Sol ei pea platvormi ümber kirjutama. Ta peab ehitama olemasoleva Prisma/Postgresi, vestluse, dokumentide, maksete ja RAG-i peale ühtse kasutuse juhtkihi, mis muudab paketid, limiidid, kulud ja kasutaja õigused mõõdetavaks ning administreeritavaks.

# 1. Soovitud lõpptulemus

Pärast selle töö valmimist peab SotsiaalAI oskama igal päringul üheselt vastata kolmele küsimusele: mida kasutaja tohib teha, kui palju tal on kasutust alles ja kui palju see tegevus platvormile tegelikult maksab.

- Kasutaja näeb vestluste, dokumendiloomiste, analüüside ja muude piiratud tööriistade kasutatud mahtu, jääki ning lähtestumise aega.

- Admin näeb kasutaja rolli, paketti, tellimuse olekut, kasutust, kulusid, hoiatusi ja erandeid ning saab neid auditeeritult muuta.

- Kõik AI-kulud põhinevad võimalusel tegelikel tokenitel ja teenuse kasutusel, mitte ainult fikseeritud päringuhinnangul.

- Limiidid rakenduvad sama loogikaga vestlusele, dokumendiloomisele, failianalüüsile, süvauuringule, kõnele ja RAG-i tegevustele.

- Kasutaja kustutamine hõlmab ka tema failide, artefaktide ja Chroma indeksite kontrollitud eemaldamist.

# 2. Olemasolev alus, mida säilitada

Repo audit näitas, et vajalik tehniline vundament on juba olemas. Sol peab seda kasutama, mitte looma paralleelset süsteemi.

- Prisma ja PostgreSQL on põhiandmete ning tellimuste tõeallikas.

- Chroma jääb vektorite ja RAG-otsingu kihiks; kasutajate õigusi ega kvoote ei tohi hoida ainult Chromas.

- OpenAI tegelikud sisend-, cache-, väljund- ja reasoning-tokenid juba logitakse ChatLogi openai_usage sündmustena.

- Failianalüüsil on olemas atomaarse reserveerimise ja vea korral tagastamise algeline muster AnalyzeUsage tabelis.

- Adminil on juba RAG-i, KOV-i, organisatsioonide, allikapakettide, kasutusanalüütika ja kasutajate osalised vaated.

- Dokumentidel on omandikontroll, MIME-kontroll ja agentAllowed nõusolek.

# 3. Tooteotsused enne koodi

Oluline: Hinnakirjas ei tohi kasutada sõna „piiramatu”, kuni platvormil puudub ühtne fair-use, kulu- ja kuritarvitamise kaitse. Teenuseosutaja pakett tuleb sõnastada kas „laiendatud kasutus” või „õiglase kasutuse põhimõttel”.

- Nädal algab esmaspäeval kell 00.00 Europe/Tallinn ajavööndis; kuu lähtestub kalendrikuu alguses.

- Soft limit annab hoiatuse, hard limit peatab kuluka tegevuse. Admin võib anda ajutise või püsiva erandi.

- Kasutaja sõnumit ei arvestata lõplikult kasutuseks enne, kui teenus on päriselt käivitunud; tehnilise vea korral reservatsioon vabastatakse.

- Paketivahetuse ja sponsoreeritud ligipääsu reeglid peavad olema deterministlikud ning ajalooliselt auditeeritavad.

- Admini analüütika kuvab vaikimisi metaandmeid ja koondnäitajaid, mitte kasutajate vestluste ega dokumentide sisu.

# 4. Esialgsed paketilimiidid

Allolevad väärtused on turvalised stardiseaded, mitte lõplik äriline lubadus. Sol peab tegema need adminis muudetavaks ilma uue deploy'ta. Pärast 30–60 päeva tegelikku kasutusstatistikat saab mahte korrigeerida.

| Pakett | Hind | AI-vastused kuus soft / hard | Dokumendid nädalas | Failianalüüsid nädalas | Hoiuruum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pöörduja | 7,99 € | 120 / 150 | 2 | 4 | 50 MB |
| Spetsialist | 14,99 € | 300 / 360 | 4 | 10 | 100 MB |
| Teenuseosutaja | 19,99 € | 600 / 750 | 8 | 20 | 150 MB |

Süvauuring, dikteerimine, ettelugemine ja audio tuleb lisada sama õiguste süsteemi eraldi mõõdikutena. Neid ei pea esimeses migratsioonis avalikult hinnakirjas näitama, kuid backend peab suutma neid piirata.

# 5. Uus andmemudel

Sol peab normaliseerima praeguse Subscription.plan tekstivälja ja lisama muutmatu kasutusajaloo. Soovituslikud olemid:

| Olem | Vastutus |
| --- | --- |
| PlanDefinition | Paketi võti, nimi, roll, hind, valuuta, aktiivsus ja versioon. |
| PlanEntitlement | Ühe paketi ühe mõõdiku soft/hard piir, periood ja lubatud funktsioon. |
| UserEntitlementOverride | Kasutajapõhine erand koos põhjuse, kehtivusaja ja muutnud adminiga. |
| UsageBucket | Kiire koondloendur kasutaja, mõõdiku ja perioodi kohta; atomaarse kontrolli alus. |
| UsageReservation | Ajutine reserveering enne kuluka töö käivitamist; olek reserved/committed/released. |
| UsageEvent | Muutmatu auditikirje reserveerimise, kasutuse, tagastuse ja korrigeerimise kohta. |
| ModelPrice | Versioonitud mudelihinnad sisend-, cache-, väljund- ja reasoning-tokenitele. |

## 5.1 Kohustuslikud mõõdikud

- CHAT_ASSISTANT_REPLY: Üks edukalt loodud assistendi vastus.

- DOCUMENT_GENERATE: Uue dokumendimustandi loomine.

- DOCUMENT_REFINE: Olemasoleva mustandi AI-põhine täiendamine.

- FILE_ANALYZE: Faili parsimine ja analüüsiks kasutusele võtmine.

- DEEP_RESEARCH_RUN: Üks süvauuringu töö.

- RAG_SEARCH: RAG-otsingu kulu ja kvaliteedi telemeetria; mitte tingimata kasutajale nähtav kvoot.

- STT_SECONDS: Kõnetuvastuse tegelikud sekundid.

- TTS_CHARS: Ettelugemise tegelik tähemärkide maht.

- STORAGE_BYTES: Kasutaja failide ja artefaktide summaarne hoiuruum.

## 5.2 Andmebaasi invariandid

- Igal UsageEvent kirjel on unikaalne idempotencyKey, et kliendi või võrgu retry ei tekitaks topeltkulu.

- UsageBucket.used + UsageBucket.reserved ei tohi ületada hard limit'it.

- Reserveerimine ja kvoodi kontroll toimuvad samas Postgresi transaktsioonis.

- Admini käsitsi tehtud korrigeerimine ei muuda ajalugu; see loob eraldi adjustment sündmuse.

- Redis võib olla kiire rate-limit'i kiht, kuid paketikasutuse lõplik tõde jääb Postgresi.

# 6. Ühtne kasutuse reserveerimise teenus

Sol peab looma ühe serveripoolse mooduli, mida kasutavad kõik kulukad endpoint'id. Lubatud pole eri route'idesse kopeeritud rolli- ja limiidiloogika.

- Tuvasta sessioon, kasutaja, roll, aktiivne tellimus ja sponsoreeritud ligipääs.

- Lahenda aktiivne PlanDefinition, PlanEntitlement ja võimalik UserEntitlementOverride.

- Loo idempotencyKey ja reserveeri vajalik ühik atomaarse andmebaasitehinguga.

- Kui hard limit on täis, tagasta struktureeritud 429 vastus koos used, limit, remaining ja resetAt väljadega.

- Käivita AI-, RAG-, STT-, TTS- või dokumenditöö alles pärast edukat reserveerimist.

- Edu korral commit'i reservatsioon ja lisa tegelik tokeni-, aja- või baidikulu.

- Tehnilise vea või katkestuse korral vabasta reservatsioon. Kasutaja enda peatatud edukalt alustatud töö reegel peab olema eraldi dokumenteeritud.

# 7. Endpoint'id, mis tuleb uue teenusega ühendada

- POST /api/chat — CHAT_ASSISTANT_REPLY; tervitus ja puhas lokaalne vastus ei pea tingimata kvooti kulutama.

- POST /api/documents/artifacts — DOCUMENT_GENERATE; limiit tuleb kontrollida enne OpenAI ja RAG-i käivitamist.

- Dokumendi AI-täiendus — DOCUMENT_REFINE.

- POST /api/chat/analyze-file — FILE_ANALYZE; vana AnalyzeUsage tuleb migreerida või kasutada üleminekukihina.

- Süvauuringu töö — DEEP_RESEARCH_RUN; taustatöö peab hoidma lease'i ja lõpliku staatuse.

- STT ja TTS route'id — tegelikud sekundid/tähemärgid, mitte ainult päringute arv.

- RAG search ja ingest — kulutelemetria ning admini nähtavus; kasutaja privaatdokumendid peavad jääma omanikuga seotuks.

# 8. Kasutajale nähtav kasutus

Sol peab lisama GET /api/me/usage endpoint'i. Vastus peab sisaldama aktiivset paketti, iga mõõdiku perioodi, kasutatud mahtu, limiiti, reserveeritud mahtu, jääki, soft/hard staatust ja järgmist resetAt aega.

## 8.1 Profiili vaade „Minu kasutus”

- Paketi nimi, kuutasu ja järgmine arveldus- või ligipääsu lõppkuupäev.

- Vestlused: kasutatud / limiit ja lähtestumise kuupäev.

- Dokumendid: sel nädalal kasutatud / limiit ja järgmine esmaspäevane lähtestus.

- Failianalüüsid ja süvauuring: eraldi read.

- Hoiuruum: kasutatud MB / paketi MB.

- Selge link paketi haldamisele; admini antud erand kuvatakse neutraalse lisamahuna.

## 8.2 Kontekstipõhised teated

| Tase | Käitumine kasutajaliideses |
| --- | --- |
| Alla 70% | Tavaline neutraalne kasutusnäit. |
| 70–89% | Rahulik märkus, et perioodi mahust on suurem osa kasutatud. |
| 90–99% | Selge hoiatus ja täpne jääk; ära blokeeri enne hard limit'it. |
| 100% | Tegevusnupp on keelatud ning näidatakse resetAt aega ja paketi/abi valikut. |

Kasutajale ei näidata platvormi sisemist eurokulu ega tokenite arvu. Need kuuluvad admini analüütikasse.

# 9. Admin-süsteemi uus infostruktuur

Admin ei pea olema üks 4000-realise komponendiga ekraan. Sol peab jagama selle väikesteks serveri- ja kliendikomponentideks, millel on selged vastutused.

- Ülevaade: Aktiivsed kasutajad, aktiivsed tellimused, MRR, AI-kulu, hinnanguline brutomarginaal, limiidihoiatused ja süsteemivead.

- Kasutajad: Otsing, roll, pakett, tellimuse olek, viimane aktiivsus, kasutus, kulu, erandid, peatamine ja turvaline kustutamine.

- Paketid ja limiidid: Hinnad, feature flag'id, soft/hard limiidid, perioodid, jõustumisaeg ja muudatuste ajalugu.

- AI-kulud: Mudeli, route'i, funktsiooni, rolli, paketi ja kasutaja kaupa tegelikud tokenid ning hinnastatud kulu.

- RAG-operatsioonid: Dokumendid, ingest, KOV, organisatsioonid, värskus, otsingukvaliteet, kulud ja ebaõnnestunud tööd.

- Kustutus- ja taustatööd: Chroma/file/DB kustutuse järjekord, retry, veapõhjus, viimane katse ja käsitsi taaskäivitamine.

- Audit: Admini muudatused, erandid, kasutaja peatamised, kustutamised ja pakettide konfiguratsiooni versioonid.

## 9.1 Kasutaja detailvaade

- Identiteet: id, maskeeritud e-post, roll, konto loomine, e-posti kinnitus ja sessioonide arv.

- Ligipääs: aktiivne pakett, tellimus, sponsor, kehtivus, järgmine arveldus ja makseprobleemid.

- Kasutus: kõik mõõdikud, jäägid, reservatsioonid, trend ja soft/hard hoiatused.

- Kulud: tegelik OpenAI, RAG, STT ja TTS kulu valitud perioodil.

- Erandid: lisa-, muuda- või lõpeta kasutajapõhine limiit koos põhjuse ja kehtivusajaga.

- Privaatsus: admin ei näe vaikimisi vestluste ega dokumentide teksti. Kui kunagi lisatakse break-glass ligipääs, nõuab see põhjust, uut autentimist ja auditikirjet.

# 10. Analüütika, mis peab juhtima ärilisi otsuseid

Praegune ChatLog on sobiv sündmuste allikas, kuid kuise eelarve kontroll ei tohi iga vestluse ajal tervet kuu logi uuesti grupeerida. Sol peab hoidma jooksvaid koondeid UsageBucketis ja kasutama ChatLogi/UsageEventit detailseks auditiks.

## 10.1 Ärianalüütika

- Aktiivsed tellijad rolli ja paketi järgi; uued, lõpetanud ja past_due kasutajad.

- MRR, laekunud maksed, ARPU ning sponsoreeritud ligipääsu osakaal.

- AI- ja infrastruktuurikulu paketi kohta ning hinnanguline brutomarginaal.

- Kui suur osa kasutajatest jõuab 70%, 90% ja 100% limiidini.

- Keskmine ja mediaan kasutus, mitte ainult kogusumma; erista üksikud väga kallid kasutajad.

- Dokumendiloomiste, vestluste, analüüside ja süvauuringute kasutus ning korduvkasutus.

## 10.2 Tehniline analüütika

- OpenAI input, cached, output ja reasoning tokenid mudeli/route'i/stage'i kaupa.

- RAG embedding-tokenid, otsingute arv, latency, top_k, retriever'id ja tulemusteta päringud.

- Dokumenditöö retrieval_mode, chunks_used, fallback_reason ja documents_indexed.

- Vead, timeout'id, katkestatud tööd, tagastatud reservatsioonid ja idempotency konfliktid.

- Kulude katvusprotsent: kui RAG-kulu mirror või mõni route ei logi, peab dashboard seda ausalt näitama.

## 10.3 Tegelik hinnastamine

ModelPrice tabel peab sisaldama mudeli identifikaatorit, kehtivuse algust, valuutat ning miljoni tokeni sisend-, cache-, väljund- ja reasoning-hinda. Analüütika arvutab sündmuse hinna selle hetke hinnaversiooni järgi. Vana sündmuse hind ei tohi mudelihinna muutmisel tagantjärele muutuda.

Eraldus: Kasutaja kvoot ja platvormi eurokulu on kaks eri kontrolli. Kvoot kaitseb paketi õiglust ja kasutuskogemust; kululagi kaitseb äri ootamatu mudeli- või tööriistakulu eest.

# 11. Kasutajate kustutamine ja privaatsus

- RAG_DELETE_ON_DOCUMENT_DELETE peab tootmises olema vaikimisi kohustuslik, mitte opt-in.

- Konto kustutamine loob orkestreeritud töö: Chroma indeksid, failid, artefaktid, logid ja DB kirjed. Kasutajat ei märgita täielikult kustutatuks enne, kui kõik kohustuslikud sammud on done.

- Ebaõnnestunud kustutus jääb retry-järjekorda; admin näeb välist viidet, katsete arvu ja puhast veakirjeldust.

- Retention cleanup peab kasutama sama kustutusteenust, mitte kustutama DB-rida otse.

- Analüütika ei salvesta sõnumi ega dokumendi sisu. Vajadusel kasutatakse ainult pikkust, tokenite arvu, route'i ja tehnilist staatust.

# 12. Rakendamise etapid

| Etapp | Tulemus | Valmis, kui |
| --- | --- | --- |
| P0. Skeem | PlanDefinition, Entitlement, Override, Bucket, Reservation, Event ja ModelPrice migratsioonid. | Migratsioon töötab olemasoleval andmestikul; paketid on seed'itud; rollback-plaan dokumenteeritud. |
| P1. Usage service | Atomaarne reserve/commit/release teenus ja idempotentsus. | Konkurentsustest ei luba hard limit'it ületada; vead vabastavad reservatsiooni. |
| P2. Route'id | Chat, dokumendid, analüüs, research, STT/TTS ja RAG telemeetria ühendatud. | Ükski kallis tegevus ei käivitu enne õiguse ja limiidi kontrolli. |
| P3. Kasutaja UI | Minu kasutus, hoiatused ja resetAt teated. | Jääk on nähtav profiilis ja vastava tööriista juures; ET/EN/RU pariteet. |
| P4. Admin | Kasutajad, paketid, limiidid, erandid, kulud ja taustatööd. | Kõik mutatsioonid on rollikaitse ja auditiga; sisu pole vaikimisi nähtav. |
| P5. Kustutus | Ühtne DB/fail/Chroma cleanup ja retry-worker. | Testkasutaja kustutamisel ei jää ühtegi Chroma ega faili jääki. |
| P6. CI | Testid, lint, build, migratsioonikontroll ja smoke test enne main'i/deploy'd. | Otse main'i push/deploy on blokeeritud ning ebaõnnestunud kontroll peatab tarne. |

# 13. Kohustuslikud vastuvõtukriteeriumid

- Kümme sama kasutaja paralleelset dokumendiloomise päringut ei saa ületada hard limit'it.

- Kliendi retry sama idempotencyKey-ga ei loo topelt UsageEventit ega topeltkulu.

- OpenAI või RAG-i tehniline viga vabastab reservatsiooni ja taastab kasutaja jäägi.

- Paketi keskel vahetamine, sponsoreeritud ligipääs ja admini ajutine erand annavad üheselt testitud tulemuse.

- Nädala lähtestus töötab Europe/Tallinn ajavööndis ka suve- ja talveajale üleminekul.

- Kasutaja näeb used, limit, remaining ja resetAt välju; UI ei arvuta limiiti ise hard-coded rolli järgi.

- Admini limiidimuutus loob DataAuditLog või samaväärse muutmatu auditikirje.

- Admin ei saa tavavaates lugeda kasutaja vestluse või dokumendi sisu.

- Kasutaja kustutamise integratsioonitest kinnitab DB, failisüsteemi ja Chroma puhastust.

- Kuludashboard eristab tegelikku, hinnangulist ja puuduva katvusega kulu.

- Kõik uued kasutajatekstid on ET, EN ja RU sõnumifailides ning i18n:check läbib.

- npm test, npm run lint, npm run i18n:check ja npm run build läbivad CI-s enne merge'i.

# 14. Soli tööreeglid

- Tööta eraldi feature branch'is. Ära force-push'i main'i ega käivita automaatset deploy'd.

- Alusta skeemi ja teenuse testidest; seejärel ühenda route'id ükshaaval.

- Kasuta olemasolevat authz-, privacy-, documents- ja analytics-loogikat, kuid eemalda dubleeriv hard-coded rolli- ja limiidiloogika.

- Ära lisa uut monoliitset adminikomponenti. Jaga serveripäringud, tabelid, filtrid, detailpaneel ja mutatsioonid eraldi moodulitesse.

- Hoia migratsioon tagurpidi ühilduv: olemasolevad Subscription.plan väärtused kaardistatakse uutele pakettidele.

- Ära muuda avaliku hämarikuruumi visuaalset kontseptsiooni. Selle töö fookus on süsteem, andmed ja admini funktsionaalsus.

- Iga etapi lõpus esita failide loend, migratsioonimõju, testitulemused, teadaolevad riskid ja järgmise etapi plaan.

# 15. Esimene täpne ülesanne Solile

Kohe tehtav töö: Kaardista enne muutmist kõik olemasolevad paketid, Subscription.plan väärtused, usageBudget, AnalyzeUsage, ChatLog/openai_usage, dokumentide generate/refine route'id ja admin analytics kasutuskohad. Seejärel esita migratsiooniplaan ning rakenda ainult P0 ja P1: uus skeem, seed, atomaarne usage service, idempotentsus ja testid. Ära ühenda veel kasutajaliidest ega deploy süsteemi enne, kui skeem ja konkurentsustestid on üle vaadatud.

# 16. Järgnev Fable 5 roll

Pärast Soli P0–P5 tehnilise kihi valmimist võib Fable 5 kujundada admini infostruktuuri visuaalseks süsteemiks: ülevaatekaartide hierarhia, kasutajate tabel ja detailvaade, limiidiredaktor, kulu- ja kasutusgraafikud, mobiilivaade, tume/hele režiim ning ligipääsetavus. Fable ei tohiks muuta UsageLedgerit, õiguste arvutust ega andmete kustutamise loogikat.

# Lisa A. Auditis kontrollitud lähtekohad

- lib/usageBudget.js — kuine hinnanguline eelarve ja sündmuste grupeerimine.

- lib/analyzeQuota.js ja lib/analyzeQuotaServer.js — päevane failianalüüsi kvoot ja atomaarne reserve/refund muster.

- lib/chat/requestBootstrap.js — tellimuse, kuise eelarve ja 50 pöörde kontroll.

- app/api/documents/artifacts/route.js — dokumendiloomine ja praegune 20/min rate limit.

- components/alalehed/HinnastusBody.jsx — pakettide avalikud „piiratud/laiendatud/piiramatu” lubadused.

- app/api/admin/analytics/users/route.js ja ai-costs/route.js — olemasolev kasutaja- ja kuluanalüütika.

- components/admin/AnalyticsDashboard.jsx — praegune suur adminikomponent ja pooleliolev kujunduskiht.

- lib/privacy/userDeletion.js, documentDeletion.js ja retention.js — kasutaja-, faili- ja RAG-kustutuse praegune käitumine.

- rag-service/main.py — Chroma, embedding, hübriidotsing, API-võti ja kulumirror.